# Пpиложение №2

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| **№ Этапа** | **Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения** | **Сроки выполнения** | | | **Стоимость этапа Работы, руб.**  **(вкл. НДС)** | **НДС \_\_\_%,  руб.** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата начала выполнения работ** | **Дата окончания работ** | **Дата приемки работ** |
|  | **Выполнение комплексного расчета установки алкилирования 25/7 ОАО "Славнефть-ЯНОС"** | дата подписания настоящего  Договора | через 40 календарных дней | 65  рабочих дней с даты  получения Документации  Заказчиком |  |  |  |
| 1 | Выполнение поточного материального и теплового баланса основных блоков установки (основные и внутренние потоки). Выдача промежуточного отчета в объеме материального и теплового балансов, поточных схем с указанием параметров и составов потоков. Выдача выводов рекомендаций. | дата подписания настоящего  Договора | через 25 календарный день | - | - | - |  |
| 2 | Выполнение материально-теплового и гидравлического расчетов колонного и реакторного оборудования.  Подготовка отчетных материалов в полном объеме | дата подписания настоящего  Договора | через 40 календарных дней | 65  рабочих дней с даты  получения Документации  Заказчиком | - | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| От ЗАКАЗЧИКА  Генеральный директор  ОАО «ВНИПИнефть»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Сергеев | От ПОДРЯДЧИКА  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |