ДОГОВОР №_______

на выполнение работ

г. Москва								                 «___» ______ 2018 г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Д.А. Сергеева,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик, обязуется по заданию Заказчика выполнить следующую работу: Выполнение предварительной укрупненной оценки капитальных и операционных затрат установок мощностью по сырью 250 млн. м3/год, 500 млн. м3/год, 1 000 млн. м3/год   (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Технические, экономические и другие требования к документации определяются Техническим заданием (Приложение № 2). Содержание и сроки выполнения основных этапов по настоящему Договору определяются Календарным планом (Приложение №1).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Своевременно и качественно выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и передать их результат Заказчику в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора. Своими силами и за свой счет устранять недостатки,  допущенные по его вине в выполненных работах.

2.1.2. Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ и своевременно продлевать срок их действия на время выполнения Работ по настоящему Договору все лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору.

2.1.3. При осуществлении работ соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок проведения предпроектных работ.

2.1.4. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, а также Результат Работ, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

2.1.5. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.

2.1.6. Согласовать с Заказчиком готовую  предпроектную документацию, а в случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства требуется согласование соответствующих компетентных государственных органов и/или органов местного самоуправления совместно с Заказчиком – и с данными органами.

От имени Заказчика, на основании его доверенности и за его счет передать разработанную предпроектную документацию для проведения необходимых экспертиз и технических заключений, а также получить необходимые согласования, утверждения и регистрацию в государственных реестрах  разработанной документации.

2.1.7. Передать Заказчику готовую предпроектную документацию по акту приема-передачи в сроки, установленные Календарным планом работ.

2.1.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.9. Назначить представителя, уполномоченного от имени Подрядчика осуществлять контроль качества предпроектных работ, а также принимать оперативные решения по вопросам, возникающим у Заказчика при выполнении Подрядчиком работ, письменно в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора сообщив Заказчику его фамилию, имя, отчество, должность и контактную информацию.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Привлекать для выполнения Работ третьих лиц только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного третьего лица для выполнения Работ.

При этом Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:

- Справка, подписанная заместителем генерального директора по развитию дочернего общества, генеральным директором Подрядчика  с указанием наименования организации (Субподрядчика), стоимости передаваемых работ, процента передаваемых работ от стоимости основного договора.

- Референц-лист по профилю работы, планируемой к передаче.

- Информация по среднегодовому обороту по ПИР за последние три года (Субподрядчика).

2.2.2 Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим третьим лицом как за свои собственные действия. Подрядчик обязан включить в заключаемые с третьими лицами  договоры условия, предусмотренные разделами настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с третьим лицом соответствующих изменений.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для проведения работ и составления предпроектной документации. При необходимости предоставить Подрядчику исходные данные по объектам и предприятиям и обеспечить допуск в соответствующие структурные подразделения Заказчика.

2.3.2. Своевременно принять и оплатить Результат Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.3.3. Участвовать совместно с Подрядчиком в согласовании готовой предпроектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.3.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.5. Назначить представителя, уполномоченного от имени Заказчика осуществлять контроль качества предпроектных работ, а также принимать оперативные решения по вопросам, возникающим у Подрядчика при выполнении работ, письменно в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора сообщив Подрядчику его фамилию, имя, отчество, должность и контактную информацию.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Использовать предпроектную документацию, полученную от Подрядчика, по своему усмотрению, в том числе без согласия Подрядчика передавать предпроектную документацию и разглашать содержащиеся в ней данные.

3. Срок исполнения обязательств

3.1. Согласованный срок начала Работ - в соответствии с Календарным планом (Приложение №1), сдачи Работ - в соответствии с Календарным планом (Приложение №1).

3.2. Датой исполнения обязательств по Договору в целом считается дата подписания  акта приема-сдачи выполненных работ.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка и оценка предпроектной документации осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2) и требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ.

4.2. Подготовленная по настоящему Договору Подрядчиком предпроектная документация передается Заказчику на бумажном носителе в количестве 5 (пяти) экземпляров, кроме того, Подрядчик представляет предпроектную документацию на электронном носителе в количестве 
2 (двух) экземпляров в формате PDF, если иное не указано в Техническом задании (Приложение №2).

4.3. Стоимость дополнительных экземпляров предпроектной  документации (свыше количества, указанного в п. 4.2 Договора) оплачивается Заказчиком по фактическим затратам на их изготовление на основе отдельно выставленного счета.

4.4. В сроки, установленные календарным планом, Подрядчик предоставляет Заказчику на рассмотрение предпроектную документацию с приложением к ней акта приема-сдачи выполненных работ, подписанного со стороны Подрядчика, в двух экземплярах с приложением Табелей учета рабочего времени.

4.5. Заказчик в течение 15-ти дней с момента получения от Подрядчика документации обязан ее рассмотреть и при отсутствии замечаний подписать акт приема-сдачи выполненных работ.

4.6. При наличии замечаний к исполнению работ по настоящему договору Заказчик в срок, указанный в п. 4.5 Договора, направляет Подрядчику свои замечания в письменном виде.

4.7. Подрядчик в течение 5-ти дней с момента получения замечаний от Заказчика за свой счет устраняет все замечания Заказчика, контролирующих, надзорных и инспектирующих органов, если данные замечания не противоречат нормативным документам и Техническому заданию.

4.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по установленной Договором цене.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет  __________________, кроме того НДС 20%  _____________.

5.2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта приема-сдачи работ и счета на оплату не ранее чем через 60 календарных дней, но не позднее 90 календарных дней с даты подписания акта приема-сдачи работ при наличии оплаты генерального заказчика при условии своевременного получения оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством и договором.

Счет-фактура подлежит выставлению в срок не позднее 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (подготовленного по форме Приложения №3 к настоящему Договору).

5.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта приёмки-сдачи выполненных работ.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств  Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства и Договора, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик  обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры  (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик  обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В течение 5 (Пяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующий требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

5.4.Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с  расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Требования по конфиденциальности

6.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

6.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

6.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

6.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

6.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

7. Возможность уступки прав по Договору

7.1.	Право (требование), принадлежащее Заказчику на основании обязательства по Договору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).

7.2.	Уступка Заказчиком прав и обязанностей по Договору может быть произведена без согласия Подрядчика.

7.3.	Подрядчик не имеет права уступать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.4.	Подрядчик может уступить и передать в залог право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика

# 8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки выполнения работ по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно исполненного объема работ, но не более 20% от стоимости работ.

8.3. В случае просрочки оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,01% от стоимости несвоевременно оплаченных работ, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченных работ.

8.4. В случае некачественного выполнения работ Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 10% от стоимости работ.

8.5. В случае не устранения Подрядчиком собственными силами и средствами в установленный срок выявленных недостатков, Заказчик вправе:

- за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Подрядчика, в том числе путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Подрядчику по Договору;

- соразмерно уменьшить установленную настоящим Договором стоимость Работ;

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке,

а также взыскать неустойку в соответствии с п. 8.2 настоящего Договора.

8.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению вреда, нанесенного по его вине окружающей природной среде или ее компонентам.

Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные при производстве работ, ответственность за которые несет Подрядчик.

8.7. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком условий настоящего Договора, в том числе сроков выполнения работ, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

8.8. В случае привлечения субподрядных организаций без согласования с Заказчиком Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100% от стоимости работ по Договору.

8.9. За не предоставление требуемой Заказчиком информации по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также за отказ от предоставления разъяснительных документов и проведения сверок Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 рублей.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если  докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями  или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2. Время, которое требуется Сторонам  для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

9.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий договор может быть расторгнут  по письменному заявлению любой из сторон.

9.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

9.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели

10.2. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность» (далее - Политика Компании), размещенной в открытом доступе на официальном сайте www.rosneft.ru в сети Интернет.

11. Особые условия

11.1.	Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты Работ), разработанные Подрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе создание которых  не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам

11.2.	Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата Работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику.

11.3.	Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Результатов Работ (Приложение № 3). В стоимость работ включена стоимость вознаграждения за передачу исключительных прав.

11.4.	Подрядчик заверяет Заказчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (иными Субподрядчиками) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров, таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.

11.5.	В случае если Подрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию Работы, или хода производства Работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.

11.6.	Подрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Подрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Заказчика без дополнительного вознаграждения.

11.7.	Заказчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам техническую документацию, полученную от Подрядчика в рамках настоящего Договора, в том числе разрабатывать документацию, вносить изменения и реализовывать проект, а также разглашать содержащие в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором..

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. Порядок и основания изменения и расторжения Договора

13.1. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством РФ.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем  внесудебном порядке по инициативе Заказчика:

1) в случае отказа от дальнейшего исполнения настоящего Договора в любое время до момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

2) если Подрядчик в течение 10 (десять) дней не приступает к выполнению работ по настоящему Договору;

3) если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

4) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков;

5) если отступления в выполнении работ от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки работ, которые делают их непригодными для предусмотренного в Договоре использования, в том числе в случае неоднократного обнаружения Заказчиком допущенных Подрядчиком, выполняющим работы, нарушений качества и технологии выполнения работ, материалов и запасных частей, применяемых для выполнения работ;

6) в случае аннулирования свидетельства о допуске Подрядчика к определенным видам работ или иных разрешительных документов, обязательных для надлежащего исполнения настоящего Договора, или принятия акта государственным органом или судом, лишающего Подрядчика права на выполнение настоящего Договора;

7) в случае возбуждения в отношении Подрядчика процедуры банкротства или заключения Подрядчиком мирового соглашения с кредиторами, или принятия уполномоченным органом или судом решения о ликвидации Подрядчика (включая решение органов управления Подрядчика о добровольной ликвидации).

8) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.

13.4. В случае изменения или досрочного расторжения настоящего Договора обязательства считаются измененными или прекращенными соответственно:

- в случае изменения настоящего Договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении настоящего Договора;

- в случае изменения или расторжения настоящего Договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

- в случае одностороннего внесудебного отказа по инициативе Заказчика – со дня, следующего за истечением 15 (пятнадцать) календарных дней получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора.

13.5. При получении уведомления о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан остановить выполнение работ и принять все необходимые меры для прекращения выполнения работ. Расходы Подрядчика, понесенные им после получения от Заказчика уведомления о расторжении Договора, возмещению Заказчиком не подлежат, кроме случаев, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

13.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

13.7. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.8. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, не является основанием для предъявления требования об изменении настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1.	При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.

14.2.	В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в арбитражный суд.

14.3.	Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

15.Требования к оформлению Договора

15.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме.

15.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Уведомления и возможность обмена документами по факсу и электронной почте:

15.4.1.	За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 17 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

15.4.2.	Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

15.4.3.	Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

15.5. Требования к подписи:

15.5.1.	 Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

15.5.2.	 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

15.6. Стороны договорились, что при оформлении дополнительных соглашений, изменений и приложений к Договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

16. Заключительные положения

16.1.	Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров телефонов и телефаксов, платежных реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.

16.2.	В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

Приложения:

Приложение № 1 «Календарный план »;

Приложение № 2 «Техническое задание »;

Приложение № 3 «Форма акта сдачи-приемки выполненных работ»;

Приложение № 4 «Сметный расчет».

17. Реквизиты Сторон

| Заказчик: ОАО «ВНИПИнефть» |  |
| --- | --- |
| Место нахождения: 105005, Российская Федерация, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 32, строение 1 ИНН 7701007624 КПП 770101001 р/с 40702810400003002968 в Банк «ВБРР» (АО) г. Москва к/с 30101810900000000880 БИК 044525880 тел. (495) 795-31-30 факс (495) 795-31-31 e-mail: vnipineft@vnipineft.ru |  |
| Заказчик: Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» | Подрядчик: |
| _________________/ Д.А. Сергеев / М.П. | _________________/_____________ / М.П. |

Приложение №3 к Договору №_____________ « »__________ 2018 г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- АКТ №___

сдачи-приемки выполненных работ

«__» ________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика __________ действующий на основании _________, с одной стороны и представитель Подрядчика ‒ ______________, действующий на основании ___________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «__» ___ 20__г. по «__» ___ 20__г. в соответствии с Договором №_________/_____ от __.__.20__г. были выполнены работы:

по этапу ___:

________________________________________________________________________________ (выполненные работы указываются строго в соответствии с Календарным планом как ответ на вопрос «что сделано?», например: «проведены лабораторные исследования …», «разработан программный модуль ...» и т.п.) в сумме ___ (Один …) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% -….

Работы выполнены __________________________ (указывается соответствие качества и сроков выполненных работ Техническому заданию и Календарному плану, например:

при надлежащем выполнении работ: «работы выполнены в срок, в полном объеме и удовлетворяют условиям договора и технического задания»;

при ненадлежащем выполнении: «работы выполнены в объеме, предусмотренном Техническим заданием с нарушением срока выполнения работ на срок ___ дней против сроков, установленных п.п. ___ Календарного плана (Приложение № ___)», или «работы выполнены с нарушением требований, предусмотренных п.п. _____ Технического задания, а именно: не разработаны, не проверены, не представлены … (указываются нарушения)» и т.п.). По итогам выполнения работ подготовлены ______________________ (указываются результаты этапа строго в соответствии Календарным планом, если они выполнены надлежащим образом, если нет – указывается перечень подготовленных документов, а также перечень недоделок).

Стоимость выполненных работ по этапу ___ составляет ___ (Один …) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% -….

| От ЗАКАЗЧИКА Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» __________________ /Д. А. Сергеев/ | От ПОДРЯДЧИКА __________________ /____________/ |
| --- | --- |

Отчет получен «___»____________20___г.,

Находится в Департаменте ________________

Исполнитель:   _______ _______ ____________

должность, подпись, расшифровка подписи